- Приложение № 5

к муниципальной программе

" Развитие экономического потенциала

и социально-культурной сферы

Цветочинского сельского поселения

Русско-Полянского муниципального района

Омской области»

Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог

Цветочинского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области"

Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы

| - Наименование муниципальной программы Цветочинского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области | «Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы Цветочинского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Омской области | "Модернизация и развитие автомобильных дорог Цветочинского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области" |
| Наименование органа местного самоуправления являющегося исполнителем муниципальной программы | Администрация Цветочинского сельского поселения |
| Наименование органа местного самоуправления являющегося исполнителем основного мероприятия | Администрация Цветочинского сельского поселения |
| Наименование органа местного самоуправления являющегося исполнителем мероприятия | Администрация Цветочинского сельского поселения |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2026 года, в один этап |
| Цель подпрограммы | Создание благоприятных условий для формирования сети автомобильных дорог на территории Цветочинского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области |
| Задачи подпрограммы | - Улучшение состояния автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на уровне, обеспечивающем устойчивую работу автомобильного транспорта. Создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности для реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса (АПК). |
| Перечень основных мероприятий | Дорожные фонды |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 8463,96820 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе: - в 2020 году – 1785,48922 тыс. рублей; - в 2021 году – 1700,95611 тыс. рублей; - в 2022 году – 1181,74624 тыс. рублей; - в 2023 году – 1178,17298 тыс. рублей; - в 2024 году – 1080,10365 тыс. рублей - в 2025 году – 783,40000 тыс. рублей; - в 2026 году - 754,10000 тыс. рублей. Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого и целевого характера из федерального и областного бюджетов |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | - Снижение доли протяжения автомобильных дорог не отвечающих нормативным требованиям от общей протяженности автомобильных дорог от 95% до 80%, в том числе по годам: 2020 - 93,0 % 2021 - 90,0 % 2022 - 88,0 % 2023 - 86,0 % 2024 - 84,0 % 2025 - 80,0 % 2026 – 78,0 % |

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Цветочинского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

Активизация пассажирских и грузовых перевозок требует совершенствования дорожных условий, развития сети автомобильных дорог, повышения их качественных характеристик и обеспечения круглогодичного, комфортного и безопасного дорожного движения. При этом развитие и модернизация автомобильных дорог должны обеспечивать экономическое развитие Цветочинского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области.

Протяженность автомобильных дорог составляет 12,727 км, в том числе с твердым покрытием – 8,014 км (из них 12,089 км не соответствуют транспортно-эксплуатационным характеристикам).

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня аварийности.

Основными проблемами в дорожном хозяйстве Цветочинского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области, увеличивающими несоответствие транспортно-эксплуатационного потенциала дорожной системы потребностям социально-экономического развития Цветочинского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области, являются:

- низкие	транспортно-эксплуатационные	характеристики автомобильных дорог, что приводит к снижению скорости автомобильного транспорта, значительным потерям времени пребывания в пути, ухудшению состояния окружающей среды;

- наличие на значительной части территории Цветочинского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области грунтовых дорог с затрудненным проездом по ним;

- низкий уровень обустройства автомобильных дорог и отсутствие оснащения администрации дорожно-строительной и эксплуатационной техникой;

- отставание темпов ремонта автомобильных дорог с твердым покрытием от требуемых сроков службы дорожных одежд.

Указанные проблемы возникают ввиду недостаточного объема финансирования дорожной отрасли, который не в состоянии восполнить нарастающий износ автомобильных дорог, что создает угрозу безопасности движения.

В подпрограмме определены мероприятия, согласованных по содержанию, финансовому обеспечению, исполнителям и срокам исполнения, направленных на решение задач развития экономики и социальной сферы при сбалансированном обеспечении ресурсами с учетом эффективного их использования.

Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для формирования сети автомобильных дорог на территории Цветочинского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- Улучшение состояния автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на уровне, обеспечивающем устойчивую работу автомобильного транспорта. Создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности для реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса (АПК).

Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Выполнение   подпрограммы  планируется  осуществить в течение 2020 – 2026  годов, в один этап.

Приоритетным направлением является поддержание бесперебойного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам, а также обеспечение сохранности существующих автомобильных дорог и улучшение их транспортно-эксплуатационных характеристик по наиболее интенсивным направлениям.

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий

В целях решения задач подпрограммы в ее составе реализуются основное мероприятие: «Дорожные фонды».

Данное основное мероприятие предусматривает финансирование расходов на:

- разработку и государственную экспертизу проектной документации автомобильных дорог, проведение инженерных изысканий;

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- диагностику, испытание, обследование и оценку состояния автомобильных дорог и сооружений;

- диагностику автомобильных дорог после проведения ремонтных работ;

- исследования территории для ремонта автомобильных дорог;

- подготовку технической документации, инвентаризацию и государственную регистрацию прав на автомобильные дороги и сооружения;

- выполнение землеустроительных работ, государственную регистрацию прав на земельные участки, занятые автомобильными дорогами и сооружениями;

- выполнение функций заказчика при размещении заказов на выполнение работ в сфере осуществления дорожной деятельности, в том числе расходы на уплату налогов.

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

В целях реализации мероприятий подпрограммы предусмотрен ряд целевых индикаторов, обеспечивающих мониторинг динамики развития дорожного хозяйства Цветочинского сельского поселения  Русско-Полянского муниципального района Омской области. В качестве целевых индикаторов приняты следующие показатели.

| № п/п | Наименование мероприятия (группы мероприятий) подпрограммы | Наименование соответствующих целевых индикаторов, ед. изм. | Определение (расчет значения) целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Количество проведенных мероприятий по содержанию автомобильных дорог, измеряется в ед. (единицах) | При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга администрации Цветочинского сельского поселения |
| 2 | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых произведен капитальный ремонт, измеряется в ед. (единицах) | При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга администрации Цветочинского сельского поселения |
| 3 | Освещение автомобильных дорог | Доля протяженности освещенных частей автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог | При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга администрации Цветочинского сельского поселения |

Перечень целевых индикаторов реализации подпрограммы приведен согласно приложение № 8 к муниципальной программе Цветочинского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области "Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы Цветочинского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области ".

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 8463,96820 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:

- в 2020 году – 1785,48922 тыс. рублей;

- в 2021 году – 1700,95611 тыс. рублей;

- в 2022 году – 1181,74624 тыс.  рублей;

- в 2023 году – 1178,17298 тыс.  рублей;

- в 2024 году – 1080,10365  тыс.  рублей

- в 2025 году – 783,40000   тыс.  рублей;

- в 2026 году -  754,10000 тыс. рублей.

Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого и целевого характера из федерального и областного бюджетов

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Для достижения цели подпрограммы определены следующий ожидаемый результат:

Снижение доли протяжения автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям от общей протяженности автомобильных дорог от 95% до 80%, в том числе по годам:

2020 -  93,0 %

2021 -  90,0 %

2022 -  88,0 %

2023 -  86,0 %

2024 -  84,0 %

2025 -  80,0 %

2026 -  78,0 %

Значение показателя определяется как отношение протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям к общей протяженности дорог поселения, в процентах.

Раздел 9. Система управления реализацией подпрограммы

Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и проведение оценки эффективности подпрограммы осуществляется главой поселения, специалистом 1 категории.

По итогам каждого года проводится анализ эффективности проведения мероприятий, расходования средств на основе целевых индикаторов и показателей, а также определяются промежуточные результаты реализации подпрограммы.